|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  65_gerb_mun_rajon_50_haibullinskii-[преобразованный] |  |  |
| Башкортостан Республикаhы Хәйбулла районы муниципаль районының Татырyзэк ауыл советы ауыл биләмәһе хакимиәте |  | Администрация сельского поселения Татыр-Узякский сельсоветмуниципального районаХайбуллинский район Республики Башкортостан |

­­­­­­­­­­­­­­­

**БОЙОРОК распоряжение**

3 март 2016 й № 6-р 3 марта 2016 г

Татырyзэк ауылы с.Татыр-Узяк

 В целях своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, объектов жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Татыр-Узякский сельсовет, инженерных коммуникаций и хозяйственных строений организаций к безаварийному пропуску весеннего ледохода и подъему уровня воды рек в период весеннего половодья на территории сельского поселения Татыр-Узякский сельсовет в 2016 года, а также защиты населения и сохранения материальных ценностей на затапливаемых территориях:

 1. Утвердить состав противопаводковой комиссии сельского поселения Татыр-Узякский сельсовет (Приложение №1).

 2. Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Татыр-Узякский сельсовет в 2016 году (Приложение № 2).

 3. Противопаводковой комиссии, руководителям организаций и предприятий обеспечить безусловное выполнение плана мероприятий по безаварийному пропуску весеннего ледохода и половодья.

 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управляющую делами администрации сельского поселения Татыр-Узякский сельсовет Ростову Г.Н.

Глава сельского поселения

Татыр-Узякский сельсовет С.Ф.Байчурин

Приложение №1

к распоряжению главы

сельского поселения Татыр-Узякский сельсовет от 3 марта 2016 года № 6

**Состав**

**противопаводковой комиссии сельского поселения Татыр-Узякский сельсовет**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Байчурин С.Ф. | глава сельского поселения Татыр-Узякский сельсовет, председатель комиссии |
|  | Привалов В.Ф. | работник сельского поселения Татыр-Узякский сельсовет по благоустройству, член комиссии |
|  | Литовский Ю.Н. | работник сельского поселения Татыр-Узякский сельсовет по благоустройству, член комиссии |
|  | Баймурзин К.Б. | староста с.Байгускарово, член комиссии |
|  | Гвоздев А.В. | руководитель ООО «Восход», член комиссии |
|  | Рубцов В.А. | директор ООО «Яковлевка», член комиссии |
|  | Закиров У.А. | глава КФХ, член комиссии |
|  | Турумтаева Н.З. | заведующая филиалом МБОУ СОШ с.Татыр-Узяк, НОШ с.Байгускарово, член комиссии |
|  | Баймурзин Р.М. | директор МБОУ СОШ с.Татыр-Узяк, член комиссии |
|  | Турумтаева Г.Ф. | заведующая МДОБУ с.Байгускарово, член комиссии; |
|  | Данилова С.В. | заведующая МДОБУ с.Татыр-Узяк, член комиссии; |

Приложение № 2

к распоряжению главы

сельского поселения Татыр-Узякский сельсовет от 3 марта 2016 года № 6

План мероприятий

по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории

 сельского поселения Татыр-Узякский сельсовет в 2016 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий  | Сроки исполнения | Ответственный  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение заседаний противопаводковой комиссии сельского поселения (ПК) с анализом обстановки по потенциально опасным затоплению населенным пунктам и информацией вышестоящих структур | еженедельно в период паводка | председатель противопаводковой комиссии  |
| 2 | Проверка и оценка технического состояния гидротехнических сооружений (водохранилищ, прудов и защитных дамб, водопропускных сооружений и мостов) с предоставлением акта в ПК | до 13.03.2016 г.,20.03.15, 01.04.15 | противопаводковая комиссии,собственники ГТС  |
| 3 | Проверка и обеспечение готовности сил, средств к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  | с 09.03.2016 г. | председатель противопаводковой комиссии, руководители предприятий и организаций  |
| 4 | Проверка к началу половодья состояния потенциальных источников загрязнения водных объектов, напорных сооружений, водосбросов, дамб, мостов, накопителей и др. сооружений; при необходимости проведение ремонтных работ, очистка от снега и наледи водосбросов, кюветов и мостовых пролетов  | с 06.03.2016 г. постоянно | противопаводковая комиссия, руководители предприятий и организаций  |
| 5 | Организация круглосуточного дежурства ответственных лиц на объектах повышенной опасности и попадающих в зону затопления с предоставлением информации в ПК муниципального района Хайбуллинский район | с 01.04.2016 г. | противопаводковая комиссия, руководители предприятий и организаций  |
| 6 | Проверка готовности к эксплуатации спасательных и других плавсредств  | с 13.03.2016 г. | Организации и предприятия, имеющие в наличии спасательные и плавсредства |
| 7 | Создание на время половодья запасов топлива и материалов для обеспечения бесперебойной работы предприятий, находящихся в зоне затопления, а также продуктов и предметов первой необходимости для населения, медицинских товаров и лекарств | с 01.04.2016 г. | Администрация СП, противопаводковая комиссия, руководители предприятий и организаций  |
| 8 | Подготовка транспорта и помещений для возможной эвакуации населения из зон затопления | до 05.04.2016 г. | противопаводковая комиссия, руководители предприятий и организаций  |
| 9 | Оперативное регулирование режимов работы водохранилищ | по графику | противопаводковая комиссия, собственники ГТС  |
| 10 | Определение личных подсобных хозяйств, объектов экономики, которые могут быть затоплены талыми водами, разработка плана предупредительных работ  | к 20.03.2016 г. | противопаводковая комиссия |
| 11 | Производство обвалования водозаборных скважин и их гидроизоляция. Создание необходимого запаса дезинфицирующих средств  | до 01.04.2016 г. | противопаводковая комиссия |
| 12 | Охрана общественного порядка при проведении специальных мероприятий и сопровождение аварийно-спасательных бригад к месту работы  | на период паводка | противопаводковая комиссия, УУП МО МВД России «Хайбуллинский» |
| 13 | Подворный обход жилых домов с.Татыр-Узяк и с.Байгускарово, расположенных в зоне возможного затопления, разъяснение правил поведения при паводке, распространение памяток и инструкций  | до 01.04.2016 г. | Ибрагимова В.Г., руководители общественных организаций |
| 14 | Посещение семей, имеющих несовершеннолетних детей, беседа с родителями и детьми о правилах поведения в период половодья | до 01.04.2016 г. | Ибрагимова В.Г., руководители общественных организаций |